Отчёт

о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО –

Акционерное Общество «Ракетно-космический центр «Прогресс»

за 2021 год

Самара, 2021

Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения

3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2021 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

7. Контактная информация

- Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

  - Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1518-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования городской округ Самара (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – Акционерное Общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара № 909 от 08.10.2020 (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2031 года, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

  - Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения 72 и 73 в Схеме теплоснабжения городского округа Самара до 2032 г., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.09.2020 № 779 (далее – Схема теплоснабжения).

  - Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО   подготовлен за январь - декабрь 2021 года (далее – отчетный период 2021 года).

  - Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

- Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для неё в Схеме теплоснабжения.

Для ЕТО мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2021 год в Схеме теплоснабжения запланированы не были.

- Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2021 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2021 год, определенные для ЕТО выполнены:

| N п/п | Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения | Установлено схемой теплоснабжения | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт /(Гкал/час) | 0 | 0 |

- Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктами 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Соглашения при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения ЕТО обязуется обеспечивать:

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- начиная  с  первого  полугодия  2021 года  обеспечивать  не  превышение цены на тепловую энергию (мощность) в первом полугодии очередного календарного  года  над  ценой  на  тепловую  энергию  (мощностъ)  во втором полугодии предшествующего календарного  года;                                               - при определении цен на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие очередного календарного года обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность) не превышала цену, определённую в договоре теплоснабжения на первое полугодие данного календарного года и проиндексированную с использованием прогнозного показателя размера индексации цены на тепловую энергию согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, и не превышала предельный уровень, утверждённый на второе полугодие того же календарного года органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- цена  на тепловую энергию (мощность) для потребителей, определённая с учётом положений пунктов 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Соглашения, опубликована ЕТО на своём официальном сайте (http://samspace.ru/products/services/peredacha_energii/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Потребителям энергоресурсов» с указанием применяемой календарной разбивки, включающей дату введения и дату окончания действия цены.

- Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2021 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

| № | Категория потребителей | Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) на первое полугодие 2021 года1 без НДС, руб./Гкал | Первое полугодие 2021 года |  |  | Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.11.2020 к первому полугодию 2021 года, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2021 по 30.06.20212, без НДС, руб./Гкал | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2021 по 30.06.20213, без НДС, руб./Гкал | Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.01.2021 по 30.06.2021, без НДС, руб./Гкал |  |  |
| 1 | ЕТО 72 | 1464,00 | 1 745,90 | 1 531,85 | 1464,00 |  | 0% |
| 2 | ЕТО 73 | 1595,00 | 1 745,90 | 1637,48 | 1595,00 |  | 0% |

1 а) Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области  от 05.12.2019 № 506 "О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос»), городской округ Самара;

б) Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 17.12.2019 № 691 "Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  АО «РКЦ «Прогресс» (СЦТ – Промплощадка), городской округ Самара.

2.Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара» Самарской области на 2021 год" от 10.11.2020    № 392.

3.Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год» от 12.11.2020          № 429.

| № | Категория потребителей | Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие 2021 года1 без НДС, руб./Гкал | Второе полугодие (с 01.07.2021 по 30.09.2021) |  |  | Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) первого полугодия 2021 года к периоду с 01.07.2021 по 31.09.2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2021 по 31.12.20212, без НДС, руб./Гкал | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2021 по 31.12.20213, без НДС, руб./Гкал | Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.07.2021 по 30.09.2021, без НДС, руб./Гкал |  |
| 1 | ЕТО 72 | 1526,00 | 1675,79 | 1569,38 | 1522,56 | 104,0% |
| 2 | ЕТО 73 | 1659,00 | 1675,79 | 1645,96 | 1645,96 | 103,2% |

1 а) Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 05.12.2019 № 506 "О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос»), городской округ Самара;

б) Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 17.12.2019 № 691 "Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям  АО «РКЦ «Прогресс» (СЦТ – Промплощадка), городской округ Самара.

2.Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании "городской округ Самара» Самарской области на 2021 год" от 10.11.2020 № 392.

3.Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год» от 12.11.2020 № 429.

| № | Категория потребителей | Второе полугодие (с 01.10.2021 по 31.12.2021) |  | Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) первого полугодия 2021 года ко второму полугодию 2021 года, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.10.2021 по 31.12.20211, без НДС, руб./Гкал | Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.10.2021 по 31.12.2021, без НДС, руб./Гкал |  |
| 1 | ЕТО 72 | 1635,04 1714,82 | 1522,56 | 0% |
| 2 | ЕТО 73 |  | 1659,0 | 104% |

1Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2021 год» от 29.09.2021 № 233.

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2021 года обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Соглашения.

- Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1 – 2.3.9 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2020 года указанные обязательства  выполнены с учетом актуальности.

- Контактная информация

ЕТО  - Акционерное Общество «Ракетно-космический центр «Прогресс»  расположен по адресу: 443009, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, д.18.

По вопросам в части отчёта по Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться по указанному выше адресу, по номеру телефона – 8 (846) 228-68-57, по электронной почте Lesovoy.YP@samspace.ru

Администрация городского округа Самара расположена по адресу: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 137.

Часы работы: пн – чет: 08:30 – 17:30, пт: 08:30 – 17:30;

перерыв: 12:30 – 13:18; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в управление эксплуатации ЖКХ администрации г.о. Самара одним из следующих способов:

- по номер телефона – 8 (846) 338-00-50

- по электронной почте dgh@samadm.ru

- очно по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.